苏州通锦精密工业股份有限公司新建年产一百条伺服

压装机器人生产线项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，2019年7月18日，苏州通锦精密工业股份有限公司组织公司相关人员、验收监测单位(江苏源远检测科技有限公司)、监测报告编制单位(江苏创盛环境监测技术有限公司)的代表和3位专家组成验收工作组，对公司“年产一百条伺服压装机器人生产线项目”进行竣工环境保护设施验收。验收工作组依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环保验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、项目环境影响报告表和苏州高新区环境保护局的审批意见开展了项目竣工环境保护验收工作，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告表[环检(CS-YS)字〔2019〕第0032号]，检查了项目现场，经认真讨论和评议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市高新区建林路411号，占地面积11011.8平方米，建筑面积13876.31平方米。该项目南侧为阳山河，洋山河南侧为苏州富磊电器有限公司；东侧为建林路，隔路为苏州大乘环保建材公司；西侧为阿克苏诺贝尔防护涂料；北侧为日本板硝子。

建设规模、主要建设内容：配置“水磨床、铣床、车床、切割机、封口机、包装机、退火机、”等主要生产设备及相关辅助设备，年产一百条伺服压装机器人生产线。

员工人数为120人（本次项目不新增员工）实际实行8小时制（一班制），年工作300天，年工作时间2400小时。公司不设置食堂宿舍等，员工用餐外送。

(二)建设过程及环保审批情况

苏州通锦精密公业股份有限公司成立于2002年，现厂址位于苏州市高新区建林路411号。主要经营范围：设计、加工和销售伺服电动缸、智能伺服压装机、第七轴机器人、直线运动模组及相关自动化部件，并根据客户需要进行系统集成，打造工业无人化精密装配智能生产线。

本项目于2016年04月委托江苏宏宇环境科技有限公司编制了《苏州通锦精密工业股份有限公司新建年产一百条伺服压装机器人生产线项目环境影响报告表》，并于2016年06月14日获得高新区环境保护局审批意见（苏新环项【2016】203号）。本次项目主要内容为：新建年产一百条伺服压装机器人生产线。

本项目于2016年7月开工厂房建设，2018年12月厂房建成，于2019年1月设备安装调试，同年4月竣工并投入试生产。

本项目从立项至验收期间无环境投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

本项目总投资6610万元，其中环保投资20万元，占比0.3%。

(四)验收范围

本次验收范围为苏州高新区环境保护局批文文号为苏新环项【2016】203号”对应的建设项目，年产一百条伺服压装机器人生产线。

二、工程变动情况

对照苏州通锦精密工业股份有限公司《新建年产一百条伺服压装机器人生产线项目环境影响报告表》，项目生产地址和布局等无变化，实际产品方案、原料使用和生产流程环境保护措施均无变化。

生产设备有如下变动：

原环评设计铣床3台、实际铣床2台,减少了1台；原环评设计车床4台，实际车床2台，减少了2台；原环评设计漏评了切割机2台、封口机1台、包装机2台。上述变动不涉及生产工艺变动，不增加产量，也不新增污染因子及污染物排放量。

对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号附件中“其他工业类建设项目重大变动清单”的内容，不属于重大变动，在认真落实本报告中相关环保治理措施，运营过程中加强对环保设施的维护管理的前提下，具有环境可行性，可纳入验收管理。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目无生产废水，员工生活污水经市政污水管网接入苏州白荡污水处理厂集中处理。

(二)废气

本项目生产过程中无废气产生。

(三)噪声

本项目噪声主要为生产环节的磨床、车床、铣床、切割机等，及公辅设备风机运行时产生的噪声，采取基础减震、建筑物隔声、距离衰减等隔声减震措施，确保厂界达标排放。

(四)固体废物

本项目固体废物主要为边角料、废机油、废抹布、生活垃圾。其中，一般固废产生量约为5t/a，收集后外售处理；危险固废产生量约为0.9t/a，委托有资质单位处理；生活垃圾年产生量约为36t/a，全部由环卫部门负责清运。

本项目已建5平方米的危废仓库、5平方米的一般工业固废仓库。

(五)其他环境保护设施

公司已基本按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置了各类排放口，废水排放口、固体废物存放地已设置标志牌，废水排放口已设置采样口。

四、环境保护设施调试效果

江苏源远检测科技有限公司于2019年5月6日～7日对本项目进行了竣工环境保护验收监测，并根据监测结果编制了竣工环境保护验收监测报告表。根据“验收监测报告表”，验收监测期间：

(一)工况

本项目生产设备运转正常，各环保治理设施均处于运行状态，产品生产负荷为100%，满足建设项目竣工环保验收监测工况条件的要求。

(二)污染物排放情况

1、废水

监测期间废水监测结果表明，本项目污水总排口中pH、COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总磷排放浓度达到《污水排入城镇下水道标准》（CJ343-2010）表1标准。

2、废气

本项目生产过程中无废气产生。

3、厂界噪声

厂界4个监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类标准要求。

(四)固废

本项目在生产过程中产生的一般固体废物为机加工过程中产生的边角料由企业统一收集后外卖；机加工过程中产生的废切削液委托无锡丰凯环保科技有限公司代为处置。在设备保养维修过程中产生的废机油委托无锡丰凯环保科技有限公司代为处置；生活垃圾委托当地环卫部门处理；固体废弃物均得到妥善处置，已提供资质单位处理处置协议。

本项目固废均得到妥善的处理处置，固废对外零排放，不会对环境产生二次污染。

(五)总量控制

根据本项目验收监测结果，本项目废水水量、COD、SS、氨氮、总磷年排放总量符合环评表核算的排放总量指标要求。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为“苏州通锦精密工业股份有限公司年产一百条伺服压装机器人生产线新建项目”竣工废水和噪声环境保护设施验收合格。

六、后续要求

(一) 项目验收中涉及固废内容，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求办理相关手续。

(二)建设单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发【2015】162号）做好建设项目建成后的信息公开工作。

(三)加强环境风险防范，按照突发环境事件应急预案及备案要求，定期开展应急演练，避免环境风险事故的发生。

(四)企业应继续完善本单位环保管理制度和管理措施，加强环保设施运维长效管理，进一步做好废气收集率及处理效率，确保符合环保相关法律法规要求。

（五）加强各类危废产生、收集、暂存、处理处置工作，并做好相应的台账工作，确保不造成二次污染。

七、验收组成员

验收组成员名单附后。

苏州通锦精密工业股份有限公司

2019年7月18日